# **Project folyamatbeli jelentés**

Project neve: Mercedes Benz – Magyar Weblap

Project célja: Mercedes autók bemutatása és árkínálatának ismertetése a potenciális vásárlókkal

Anyagi keret: 8 tanóra

Befektetés: Erő, vért izzadtan átdolgozott tanórák

Project tagok: Kaprinyák Tamás ( Főprogramozó ), Péntek Máté (Designer) és Balogh Bence (Project Manager)

Haladási terv:

1. óra: Témaválasztás, feladatfelosztás (Időben elkészült 0 akadállyal)
2. óra: Vázlat készítés (Időben elkészült 0 akadállyal)
3. óra: Főoldal és menüsáv (1 tanórás elcsúszás történt hiba miatt)
4. óra: Mellékoldal (1) (Behoztuk az előző órai lemaradást de ezzel sem tudtunk végezni)
5. óra: Mellékoldal (2) (Mostanra hoztuk be a lemaradást teljesen és megint ütemben a project)
6. óra: Mellékoldal (3) (Időben elkészült 0 akadállyal)
7. óra: Összesítés (Időben elkészült 0 akadállyal)
8. óra: Kész termék leadása, bemutatása

Előzetes project céljelentés: Patika lesz az egész, hibátlan 5-ös

Megjegyzés:

A csapat egy hibával találkozott de csapatszellemünk és egymásnak történő segítőkészségünknek köszönhetően könnyedén lendültünk át az akadályokon.